## CARPETA DE CAMPO: REMINISCENCE OF GRACIA

### Semana 1: Del 22/05 al 29/05

- Fase del Proyecto: Brainstorming, Definición del Concepto y Diseño de Narrativa.

- Actividades Realizadas:

  - Lluvia de ideas y conceptualización: Iniciamos el proceso evaluando múltiples propuestas para el desarrollo del videojuego. Establecimos como objetivo principal integrar la identidad local de Alta Gracia de la manera más óptima y atractiva posible.

  - Definición del formato: Optamos por un videojuego en perspectiva 2D con estética Pixel Art, enfocado en la exploración de lugares históricos y la divulgación de la historia de la ciudad.

  - Mecánicas e incentivos: Se definieron los componentes clave de jugabilidad, combinando la exploración del mapa con minijuegos dinámicos como puzzles (rompecabezas) y acertijos para mantener el interés del jugador.

  - Desarrollo de la trama: Dedicamos la mayor parte de la semana a estructurar una narrativa sólida, coherente y atractiva. Redactamos el argumento principal para asegurar que el trasfondo histórico se entienda con claridad.

  - Validación pedagógica: Presentamos la propuesta narrativa a la profesora/tutora a cargo de la guía del proyecto, obteniendo su aprobación (visto bueno) para avanzar.

  - Estudio de mercado/Focalización: Diseñamos y estructuramos un formulario de consulta (encuesta) dirigido a diferentes cursos y compañeros para recopilar opiniones, intereses y sugerencias generales.

### Semana 2: Del 29/05 al 05/06

- Fase del Proyecto: Análisis de Datos, Diseño de Assets y Maquetación de Programación.

- Actividades Realizadas:

  - Procesamiento de datos: Al inicio de la semana, tras dejar un tiempo prudencial para la recolección de respuestas, cerramos la convocatoria del formulario y procedimos al análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recibidos.

  - Filtrado de ideas: Evaluamos las tendencias y las propuestas más votadas por los alumnos. En base a estos resultados, ajustamos las prioridades del diseño y definimos las características definitivas que demandaba nuestro público objetivo.

  - Inicio del desarrollo técnico: Con las mecánicas claras, comenzamos a planificar la arquitectura de la programación del juego, estableciendo las bases del código según los requerimientos del diseño final.

  - Producción artística (Diseño 2D): Paralelamente, iniciamos la etapa de arte digital. Nos enfocamos en la creación de los primeros bocetos e ilustraciones en 2D para los personajes principales y entornos.

  - Desarrollo de Sprites: Trabajamos en el proceso de refinamiento técnico de los dibujos para transformarlos en sprites (animaciones y hojas de texturas de los personajes), optimizándolos para su futura integración en el motor de desarrollo.